|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **愚夫愚妇参加会见和v框架版本**  **5.3—5.25框架的搭建**  **android框架版本提交（5.25）** | | | | | | |
| **数据交互版本**  **IOS版5-31**  **Android版7-3**  **Server端5-25** | | | | | | |
| **iOS** | **UI切图+H5** | **Android** | **Server** | | | **功能模块** |
| 《赵士军》  2016-4-30  2016-5-1  2016-5-2 | 《田超博》  2016-4-8  ——  2016-4-11  切出所有确定UI图  （Android和iOS 需要的） | 《范文涛》  2016-5-26  2016-5-27  2016-5-28 |  | | | 1-手机登录、2-手机注册，3-微信登录、4-QQ登录、5-获取验证码、6-自动登录，7-修改密码阅读服务条款 |
| 《陈黔》  2016-4-30  2016-5-1  2016-5-2 | 2016-4-12——2016-4-13实现甲骨文所有的  H5  2016-4-14———2016-4-15实现猿资讯所有的  H5 | 《范文涛》  2016-5-29  2016-5-30  2016-5-31 |  | | | 1、俱乐部首页：1）第一次默认菜单可以切换，点击任何位置跳转进入填写个人信息；2）首页轮播图（3-5个）、俱乐部首页打卡签到图（展示场地图、展示已加入成员、展示签到）、俱乐部首页广告位、俱乐部首页关注与粉丝、俱乐部成员名单、俱乐部教练名单、俱乐部首页聊天文字、俱乐部首页聊天图片 |
| 《陈黔》  2016-5-3 |  | 《范文涛》  2016-6-1 |  | | | 2、个人信息：篮球项目、足球项目、其它项目、昵称、上传头像、性别、年龄、身高、体重、籍贯、当前生活城市、位置-篮球、位置-足球 |
| 《陈黔》  2016-5-4  2016-5-5  2016-5-6  2016-5-7 |  | 《范文涛》  2016-6-2  2016-6-3  2016-6-4  2016-6-5 |  | | | 3、创建俱乐部：创建篮球俱乐部、名称（不可重复）、系统及系统名称（校园、单位、社区、培训班、场馆商）、类型（竞赛型、娱乐型、街球派对、野球组局）、上传LOGO、主场1/主场2（地盘）、主场1/主场2（类型）、主场1/主场2（百度地图锚点标注）、选择队服（提供队服图标，提供2种颜色区分主客场）、选择篮球场地图（提供2个篮球场地图模板）、所获荣誉、成立时间、口号、章程； |
| 《陈黔》  2016-5-8 |  | 《范文涛》  2016-6-6 |  | | | 4、加入俱乐部个人信息：身份、篮球位置、球衣信息、球衣已有号码、姓名水印、尺寸； |
| 《陈黔》  2016-5-9  2016-5-10 |  | 《范文涛》  2016-6-7 |  | | | 5、加入俱乐部个人附加信息：篮球球员等级、篮球球员球龄、篮球球员标签、篮球球员职业、篮球球员记录、篮球裁判等级、篮球教练等级、领队职务、赞助商名称、赞助商品牌、赞助商LOGO、赞助商链接 |
| 《陈黔》  2016-5-11  2016-5-12 |  | 《范文涛》  2016-6-8 |  | | | 6、邀请：微信邀请、QQ邀请、短信邀请（邀请界面设计） |
| 《陈黔》  2016-5-13  2016-5-14 |  | 《范文涛》  2016-6-9  2016-6-10 |  | | | 7、创建集结号：类型、比赛时间、报名截止时间、对手-填写、地点（主场1/主场2）、地点（客场）、地址、最低人数、队服（主场/客场）、备注 |
| 《陈黔》  2016-5-15 |  | 《范文涛》  2016-6-11 |  | | | 8、集结号缩略展示：类型、状态、时间、主队LOGO、客队LOGO、主客场、已报名人数/最低人数、地图、球、服、车 |
| 《陈黔》  2016-5-16 |  | 《范文涛》  2016-6-12 |  | | | 9、集结号详情展示：详细地址、备注展示、倒计时、球、服、车、水、哨、表、医、活动变更、活动取消、发帖 |
| 《陈黔》  2016-5-17  2016-5-18  2016-5-19  2016-5-20 |  | 《范文涛》  2016-6-13  2016-6-14  2016-6-15 |  | | | 10、基地首页：俱乐部LOGO、队名/ID、队服（主场/客场）、俱乐部系统、成立时间、主场名称、位置、地图、活动次数、出勤率、俱乐部场次、俱乐部胜率、俱乐部积分、明星-MVP、明星-篮板王、明星-抢断王、明星-冒王、明星-最活跃、球员-申请书、球员-待审核列表-批准、球员-待审核列表-忽略、球员-归队令（微信、QQ邀请）、球员-英雄帖（站内信方式邀请）、球员-平均年龄、球员-平均身高、球员-平均球龄、球员-平均体重、更多-俱乐部成员列表（跳转至俱乐部成员列表页）、球员角色（移交队长袖标、队秘、会计、技术统计员）、关注(关注俱乐部-成为俱乐部粉丝)、赞助商、大善人、粉丝、历史活动列表-日期、历史活动列表-类型、历史活动列表-技术统计、历史活动列表-记账、历史-荣誉奖杯、球队口号、球队章程 |
| 《陈黔》  2016-5-21  2016-5-22 | 《田超博》  ？？？？？？ | 《范文涛》  2016-6-16 |  | | | 11、基地阵型：篮球-进攻阵型-131（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-23高位（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-14高位（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-1外4内（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-2内2外（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-单重叠（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-双堆叠（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-圆外圆（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-中路掩护（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-过负载（需要提供模板）、篮球-进攻阵型-牛角（需要提供模板）、分享、从球员列表选择、球员角色（移交队长袖标、队秘、会计、技术统计员） |
| 《陈黔》  2016-5-23  2016-5-24 |  | 《范文涛》  2016-6-17 |  | 12、基地统计：篮球-赛果统计-战绩、篮球-赛果统计-积分、篮球-赛果统计-比分（得分、失分、净胜分）、篮球-赛果统计-赛季总积分（场均得分、场均失分、场均净胜分）、篮球-技术统计-选择球员、篮球-技术统计-纪录球员数据 | | |
| 《陈黔》  2016-5-25  2016-5-26 |  | 《范文涛》  2016-6-18 |  | 13、基地记账：记总账-本次支出、记总账-本次收入、记总账-当前余额、记总账-设置预警值（队长权限）、记总账-查看个人余额明细（队长权限）、记总账-记录个人分账（切换至个人分账页面）、总账簿-数据展示、个人账簿-数据展示、记个人账-支出-人员列表、记个人账-支出-报名、记个人账-支出-实到计费、记个人账-支出-费用数据、记个人账-支出-历史账簿、记个人账-收入-人员列表、记个人账-收入-空降、记个人账-收入-收入总金额、记个人账-收入-费用数据、、记个人账-收入-历史账簿、个人余额明细-数据展示（队长权限） | | |
| 《赵士军》  2016-5-3  2016-5-4  2016-5-5 |  | 《范文涛》  2016-6-19  2016-6-20 |  | 1、展示页（参考去动）：关注、动态、显示个人数据（头像、昵称）、显示时间、显示地点、显示图片及视频（最多4张图，排布分1/2/3/4排布方式）、显示标题及缩略内容、点赞、点赞人员展示、评论内容展示 | | |
| 《赵士军》  2016-5-6  2016-5-7  2016-5-8 |  | 《范文涛》  2016-6-21  2016-6-22 |  | 2、详情页：显示图片及视频（最多4张图，排布分1/2/3/4排布方式）、显示标题及完整内容、点赞、点赞人员展示、评论内容展示、输入评论内容、创建、关注  3、点赞列表：点赞人信息展示列表、关注 | | |
| 《陈黔》  2016-5-27  2016-5-28 |  | 《范文涛》  2016-6-23 |  | | 4、分享：分享到微信、分享到QQ、分享到微信朋友圈、复制链接 | |
| 《赵士军》  2016-5-9  2016-5-10 |  | 《范文涛》  2016-6-24 |  | | 5、创建发布：从摄像头获取图片视频（视频为小视频）、从本地图库获取图片视频、对所选内容进行尺寸适配、输入文本内容、选择是以个人身份发布还是以俱乐部身份（队长、宣传员） | |
| 《赵士军》  2016-5-11  2016-5-12 |  | 《范文涛》  2016-6-25 |  | | 6，自定义相册列表和选择属性 | |
| 《陈黔》  2016-5-29  2016-5-30 |  | 《范文涛》  2016-6-26 |  | | 《全明星》  30-俱乐部明星排行榜（按月度、季度、年度） | |
| 《赵士军》  2016-5-13  2016-5-14 |  | 《范文涛》  2016-6-27 |  | | 1、展示页（仿今日头条）：频道划分（足球、篮球、网羽、综合）、展示标题、展示图片内容（根据图片数量分三种展示方式）、发布时间 | |
| 《赵士军》  2016-5-15 |  | 《范文涛》  2016-6-28 |  | | 2、详情页：展示标题、展示内容详情、赞 | |
| 《赵士军》  2016-5-16 |  | 《范文涛》  2016-6-29 |  | | 3、点赞列表：点赞人信息展示列表、关注 | |
| 《陈黔》  2016-5-27  2016-5-28 |  | 《范文涛》  2016-6-30 |  | | 4、分享：分享到微信、分享到QQ、分享到微信朋友圈、复制链接 | |
| 《赵士军》  2016-5-17  2016-5-18  2016-5-19 |  | 《范文涛》  2016-6-27 |  | | 1、球队：选择类型、输入搜索内容、展示球队信息-队名、LOGO、成员数、主场名称、主场地址（市、区）、根据主场远近位置排序、关注、申请加入 | |
| 《赵士军》  2016-5-20  2016-5-21  2016-5-22 |  | 《范文涛》  2016-6-28 |  | | 2、球员：选择类型、输入搜索内容、展示球员信息-名称、头像、等级、年龄、身高、位置、根据GPS远近位置排序、关注、邀请加入、私信 | |
| 《赵士军》  2016-5-23  2016-5-24 |  | 《范文涛》  2016-6-28 |  | | 1、俱乐部（创建、加入、关注）：点击后切换当前俱乐部、创建俱乐部； | |
| 《陈黔》  2016-5-23  2016-5-24 |  | 《范文涛》  2016-6-29  2016-6-30 |  | | 2、个人领地：帖子、头像、籍贯、当前生活城市、关注、邀请函、私信、个人基本信息（身高、体重、年龄、球龄）、所属俱乐部及俱乐部个人信息（场次、出勤率、粉丝数、点赞数、帖子数）、所获荣誉-个人荣誉、所获荣誉-在俱乐部中所获荣誉、篮球数据统计、个人附加信息展示（电话、真实姓名、职业、身份证号）、信息公开设置、修改、个人技术统计 | |
| 《赵士军》  2016-5-25 |  | 《范文涛》  2016-7-1 |  | | 3、个人技术统计：展示个人技术统计数据 | |
| 《赵士军》  2016-5-26 |  | 《范文涛》  2016-7-1 |  | | 4、我的猿友：我的好友列表+我的关注列表+关注我的人的列表 | |
|  |  | 《范文涛》  2016-7-1 |  | | 5、更新 | |
| 《赵士军》  2016-5-27 |  | 《范文涛》  2016-7-1 |  | | 6、联系我们 | |
| 《赵士军》  2016-5-27 |  | 《范文涛》  2016-7-1 |  | | 7、关于我们 | |
| 《赵士军》  2016-5-28 |  | 《范文涛》  2016-7-2 |  | | 1、消息展示：发信人、信息内容缩略、未读标记、创建私信 | |
| 《赵士军》  2016-5-29 |  | 《范文涛》  2016-7-3 |  | | 2、消息展示：发信人、消息完整内容展示、删除消息、创建私信、回复私信 | |
| 《赵士军》  2016-5-30 |  | 《范文涛》  2016-7-3 |  | | 3、创建私信：收信人选取、输入私信内容 | |